CoreShift

语音日历工具产品草案

牛七云实训营 · 题目一：语音版的日历工具

用于团队沟通、开发拆分、PR 规划与 Demo 准备

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品形态 | Web/PWA 语音优先日历工具 |
| 核心目标 | 通过语音添加、查看、删除事件提醒，提高日程管理效率 |
| 建议周期 | 3 天冲刺开发 |
| 文档日期 | 2026-05-29 |

# 一、项目背景与产品定位

本项目选择“语音版的日历工具”方向，目标是在 3 天内完成一个以语音交互为核心、可稳定演示、可独立复现的日历管理产品。传统日历工具通常依赖手动输入，创建日程、设置提醒、查询安排都需要多步操作；CoreShift 希望让用户像和助理说话一样管理日程。

产品名称：CoreShift。

一句话介绍：一个可以通过语音添加、查看、删除日程提醒的智能日历工具。

目标用户：实训营成员、学生、项目协作者、自由职业者，以及需要快速记录提醒事项的普通用户。

核心价值：用语音降低输入成本，用确认机制降低误操作风险，用清晰日历视图提升管理效率。

# 二、用户需求分析

| 需求场景 | 用户表达示例 | 产品应满足的能力 |
| --- | --- | --- |
| 快速添加日程 | 明天下午三点提醒我提交 Demo 视频。 | 识别标题、日期、时间、提醒信息，并生成待确认事件。 |
| 快速查看日程 | 我今天有什么安排？ | 按今天、明天、本周或指定日期返回事件列表。 |
| 快速删除事件 | 删除今天晚上八点的组会。 | 根据时间和关键词匹配候选事件，确认后删除。 |
| 语音失败兜底 | 麦克风不可用或环境噪音较大。 | 提供文字输入和演示模式，保证评审复现稳定。 |

# 三、核心功能设计

语音输入：用户点击麦克风按钮后开始说话，系统识别语音并转为文本；浏览器不支持时自动展示文字输入。

智能意图识别：将自然语言解析为添加事件、查询日程、删除事件或未识别意图。

添加确认：系统先展示“我理解为……”的结构化结果，用户确认后才写入日历。

日程查看：支持今天、明天、本周、指定日期查询，并在列表和简易日历视图中同步展示。

删除确认：匹配到单个事件时直接确认，匹配多个事件时展示候选列表。

提醒模拟：通过页面内提醒弹窗和浏览器 Notification API 展示提醒效果，Demo 模式可快速触发。

# 四、技术方案

| 模块 | 推荐方案 | 选择原因 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | Web/PWA | 开发速度快，浏览器可直接演示，README 复现成本低。 |
| 前端框架 | React + Vite 或 Next.js | 适合快速搭建交互界面，生态成熟。 |
| 语音识别 | Web Speech API | 无需复杂后端即可完成语音输入闭环。 |
| 数据存储 | localStorage 或 IndexedDB | 无需账号和后端，页面刷新后仍可保留日程。 |
| 提醒能力 | Notification API + 页面 Toast | 可在 3 天内稳定做出演示效果。 |
| 测试方式 | 解析函数单测 + 手动验收 | 重点保障中文时间解析和核心交互闭环。 |

## 核心数据模型

type CalendarEvent = { id: string title: string startAt: string endAt?: string location?: string reminderMinutes?: number sourceText: string status: "active" ¦ "deleted" }

## 语音意图模型

type VoiceIntent = ¦ { type: "create"; eventDraft: CalendarEvent } ¦ { type: "query"; range: "today" ¦ "tomorrow" ¦ "week" ¦ "custom"; date?: string } ¦ { type: "delete"; keyword?: string; date?: string } ¦ { type: "unknown"; reason: string }

# 五、3 天开发计划

| 日期 | 目标 | 主要任务 | 建议 PR |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 完成基础闭环 | 初始化项目、搭建主页面、设计数据模型、本地存储、文字输入模拟语音、添加日程流程。 | 项目初始化；事件模型和存储；主页面和事件列表；文本指令添加事件。 |
| Day 2 | 完成语音核心功能 | 接入语音识别、中文时间解析、查看日程、删除日程、确认弹窗、错误和空状态。 | 语音输入；日期时间解析；日程查询；日程删除；确认交互。 |
| Day 3 | 打磨演示和文档 | 提醒模拟、Demo 模式、测试补充、UI 优化、README、Demo 视频和最终验收。 | 提醒通知；Demo 模式；测试补充；README；最终体验打磨。 |

# 六、团队分工建议

| 成员 | 负责方向 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A | 页面 UI、日历视图、事件列表、README、Demo 视频脚本和录制。 | 可演示界面、清晰文档、完整视频表达。 |
| 成员 B | 语音识别、中文自然语言解析、本地存储、查询删除逻辑、测试用例。 | 稳定语音交互、可靠解析逻辑、核心功能测试。 |

两位成员都使用自己的账号提交 commit，体现真实协作。

每个功能通过独立 PR 合并，避免最后一天集中提交。

PR 描述必须包含功能描述、实现思路、测试方式和必要备注。

# 七、PR 与提交规范

每个 PR 只做一件事，标题和描述需要能让评委快速理解变更价值。

| PR 标题示例 | 变更内容 |
| --- | --- |
| chore: initialize web app structure | 初始化 Web 项目结构和基础配置。 |
| feat: add calendar event storage | 增加事件数据模型和本地存储。 |
| feat: build main calendar dashboard | 搭建主页面、语音入口和事件列表。 |
| feat: parse create-event voice command | 将自然语言解析为新增日程草稿。 |
| feat: add speech recognition input | 接入浏览器语音识别能力。 |
| feat: support schedule query | 支持按今天、明天、本周查看日程。 |
| feat: support event deletion | 支持按语音指令删除事件。 |
| docs: add project README and demo guide | 补充运行说明、原创说明、Demo 链接和团队分工。 |

# 八、Demo 视频脚本

介绍项目背景：语音提高日历管理效率，适合实训营和项目协作场景。

展示语音添加日程：“明天下午三点提醒我提交 Demo 视频。”

展示语音查看日程：“我明天有什么安排？”

展示语音删除日程：“删除明天下午三点的 Demo 提醒。”

展示提醒效果：页面 Toast 或浏览器通知。

展示 README、PR 记录、commit 记录和测试结果。

总结亮点：语音优先、确认式交互、中文时间解析、演示稳定兜底。

推荐演示语句：

今天晚上八点提醒我开组会。

明天下午三点提醒我提交 Demo 视频。

下周一上午十点和朋友讨论项目。

我今天有什么安排？

删除今天晚上八点的组会。

# 九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器语音识别不稳定 | 现场 Demo 可能识别失败。 | 提供文字输入兜底、Demo 示例按钮，并在 README 说明推荐浏览器。 |
| 中文时间解析复杂 | 自然语言覆盖范围不足。 | 第一版只支持高频表达，未识别时提示用户换一种说法。 |
| 3 天开发时间短 | 功能堆叠可能影响质量。 | 不做真实第三方日历同步和账号系统，优先保证核心闭环。 |
| PR 记录不符合要求 | 可能影响作品有效性。 | 每天拆分小 PR，描述清楚功能、实现和测试方式。 |

# 十、最终交付物清单

公开 GitHub 或 Gitee 仓库。

可运行的 Web/PWA 项目。

README 文档，包含项目介绍、功能列表、技术栈、本地运行方式、依赖说明、原创功能说明、Demo 视频链接、团队分工和 PR 说明。

Demo 视频链接，视频可播放，覆盖主要功能和效果。

清晰的 PR 记录和合理分布的 commit 记录。

# 十一、总结

CoreShift 的目标不是做一个庞大的完整日历系统，而是在 3 天内完成一个高质量、可演示、可复现的语音日历工具。最终产品应体现：用户不用打开复杂表单，只要说一句话，就能管理自己的日程。